MACHBARKEITSANALYSE

Prinance XML-Daten für Dashboard Phase 1

MACHBARKEITS-SCORE 96 / 100 Phase 1 ist voll umsetzbar. Die 4% Abzug betreffen Konfigurationsaufwand, keine Datenlücken.

# Verfügbare Kerndaten

Diese Datenfelder sind in den Prinance XML-Exporten vorhanden und nutzbar:

| Datenfeld | Status | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Auftragsnummer | ✓ | GP25-7647 |
| Kunde + Kontaktdaten | ✓ | Maria Mikalo, Mobil, E-Mail |
| Produktart & Beschreibung | ✓ | Fadengeheftete Broschüren |
| Liefertermin | ✓ | 05.08.2025 |
| Maschinen-Zuordnung | ✓ | Speedmaster XL106-8P |
| Zeitschätzung pro Schritt | ✓ | ZEIT="24" (Minuten) |
| Arbeitsschritte-Reihenfolge | ✓ | Sort="400011" |
| Termin Druck / WTV | ✓ | 25.07.2025 / 30.07.2025 |

Mit Termin + Reihenfolge + Zeitschätzung können wir die Maschinenauslastung berechnen.

# Fehlende Daten für Phase 1

| Was fehlt | Auswirkung | Workaround |
| --- | --- | --- |
| Genauer Startzeitpunkt | Keine Uhrzeit pro Maschine, nur Tagesdaten | Berechnung aus Reihenfolge + Zeitschätzung |
| Prioritäts-Bedeutung | Feld existiert, Skala unklar (1-10?) | Mit Armin klären |
| Kapazität pro Maschine | Wissen nicht "XL106 kann 8h/Tag" | Einmalig manuell konfigurieren |

Keine Showstopper — nur Konfigurationsaufwand.

# Hauptbedenken bei der Umsetzung

| Bedenken | Beschreibung | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| XML-Konsistenz | Wir haben nur 2 Sample-Dateien analysiert. Unbekannt ob alle Aufträge gleich strukturiert sind oder ob es Sonderfälle gibt (z.B. Fremdaufträge, Nachdrucke). | Mehr Samples von Armin anfordern, Edge Cases testen |
| Hotfolder-Zuverlässigkeit | Dashboard hängt davon ab, dass Prinance kontinuierlich XMLs exportiert. Wenn Export stoppt oder verzögert, zeigt Dashboard veraltete Daten. | Monitoring einbauen, Warnmeldung bei fehlendem Export |
| Encoding-Probleme | XMLs enthalten fehlerhafte Umlaute (Ã¼ statt ü). Kann zu Darstellungsfehlern oder Such-Problemen führen. | Robuste Encoding-Konvertierung im Parser |
| Erwartungs-Management | Dashboard zeigt SOLL-Planung, nicht IST-Zustand. Armin könnte erwarten, live zu sehen was auf Maschinen läuft — das kann Phase 1 nicht. | Klar kommunizieren: "Planungsansicht" vs. "Live-Status" ist Phase 2 |
| Datenvolumen | Unbekannt wie viele Aufträge pro Tag/Woche anfallen. Bei hohem Volumen könnte Performance ein Thema werden. | Datenbank-Architektur von Anfang an skalierbar planen |
| User Adoption | Team ist an analoge Plantafel gewöhnt. Neues digitales Tool könnte auf Widerstand stoßen wenn es nicht intuitiv ist. | Einfache UI, Schulung einplanen, Quick Wins zuerst zeigen |

# Over-Delivery Potenzial

Diese Features sind mit den vorhandenen Daten zusätzlich möglich:

| Feature | Datenquelle | Aufwand | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Warnhinweise anzeigen | BemerkungenProduktion, Noteprod | 2h | Hoch |
| Wiederholaufträge markieren | AlteAuftragsnummer | 1h | Mittel |
| Sortierung nach Auftragswert | WERT-Felder (summierbar) | 2h | Hoch |
| Quick-Actions (Call/Mail) | KomEntry mit Mobil/E-Mail | 1h | Mittel |
| Externe Dienstleister tracken | EigenFremdMat="1" | 3h | Mittel |

# Verbesserungsvorschläge

1. Auslastungs-Berechnung aus Zeitschätzungen

Statt nur "Job X ist am 25.07. auf XL106" können wir aus den ZEIT-Feldern die tatsächliche Maschinenbelegung berechnen. Beispiel: 3 Jobs mit zusammen 195 min = 40% Auslastung bei 8h-Tag.

2. Engpass-Erkennung

Wenn Summe der Zeitschätzungen pro Maschine pro Tag die Kapazität übersteigt, rot markieren. Das macht aus einem Kalender ein echtes Planungstool.

3. Produktions-Ampel auf Startseite

Drei Zahlen auf dem Chef-Dashboard: Grün = Aufträge im Plan, Gelb = Aufträge mit Warnhinweisen, Rot = Aufträge überfällig.

4. Sachbearbeiter-Filter

"Zeige nur meine Aufträge" — Daten sind vorhanden (Sachbearbeiter-Feld). Macht das Dashboard für jeden Mitarbeiter persönlich relevant.

# Zusammenfassung

| Aspekt | Bewertung |
| --- | --- |
| Daten für Modul 1-A (Chef-Dashboard) | 95% |
| Daten für Modul 1-B (Auftragsliste) | 100% |
| Daten für Modul 1-C (Kalender) | 90% |
| Over-Delivery Potenzial | 5 Features ready |
| Bedenken identifiziert | 6 Punkte |
| Showstopper | Keine |

GO FOR LAUNCH